Затверджую

Ректор НТУУ "КПІ"

М.З.Згуровський

____ _____________________ 200_р.

План

виконання ремонтно-відновлювальних робіт ВІТІ НТУУ "КПІ" на 2005 рік.

| № з/п | №№ об’єктів | Найменування основних видів робіт | Орієнт. варт. робіт, | Термін виконання | Відповід. за організацію | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (тис. грн.) |
| робіт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

буд. № 1

| КПП, гурт. студ., управл., курс. їд. | Поточний ремонт покрівлі, заміна зливів, водостічних труб, частковий ремонт фасаду, цоколю, масляне фарбування вікон | 50 | до 1.08.05 |
| --- | --- | --- | --- |

ЗНІТ

| Нач. ВЕ | РБГ ВЕ |
| --- | --- |

буд. № 28

|  | Фарбування фасаду лицьової сторони (КПП) | 20 | до 1.08.05 | ------- | підр. орг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | буд. № 1 клуб | Відновлення стін, інженерних мереж, заміна віконних рам, дверей, засклення вікон | 200 | до 1.12.05 | ------- |

підр. орг.

| кап. рем. |
| --- |
|  | буд. № 1 клуб | Ремонт зовнішнього фасаду | 40 | до 1.12.05 | ------- |

підр. орг.

|  | буд. 1 | Ремонт віконних рам вхідних під’їздів, засклення вікон | 5 | до 1.10.05 | ------- | РБГ ВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6. | буд. № 1, курс. їд. | Ремонт обл. плит, ремонт вентиляційної системи, заміна ванн, ремонт сушарні | 50 | до 1.09.05 | ------- | РБГ ВЕ |
| 7. | буд. № 1, підвальне приміщ. | Ремонт труб в, зворотної системи та стояків ЦО, ремонт запірно-регулюючої арматури, ремонт бойлерів з отриманням ф. Е-8, масляне фарбування, гідравлічне випробування системи ЦО, заміна радіаторів | 50 | до 1.09.05 | ------- | РБГ ВЕ |
| 8. | буд. 1, 28 |

Обладнання пунктів обліку тепла

|  | 38 | до 1.09.05 | ------- | підр. орг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | буд. № 1, 28 | Ремонт сантехнічного обладнання, бачків "Евріка", запірно-регулюючої арматури в приміщеннях курсів та кафедр | 2 | до 1.09.05 | ------- | РБГ ВЕ |
| 10. |

буд. № 1

4 під’їзд

| 3 поверх | Переобладнання казарменого приміщення в гуртожиток | 250 | до 1.08.05 | ------- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

підр. орг.

кап. рем.

11.

буд. № 1

5 під’їзд

| 3 поверх | Переобладнання казарменого приміщення в гуртожиток | 150 | до 1.06.05 | ------- |
| --- | --- | --- | --- | --- |

підр. орг.

| кап. рем. |
| --- |
| 12. | буд. № 1 | Перевірка опору ізоляції | 12 | до 1.10.05 | ------- | підр. орг. |
| 13. |

| буд. № 1 курс. їд., типографія бібліотека, каф.фізики УВМ, ц/вхід | Поточний ремонт стін, стель, заміна електропроводки та арматури | 10 | до 1.10.05 | ------- | РБГ ВЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. | Територія містечка | Ремонт зовнішнього освітлення із заміною ламп (містечко, парк) | 2 | до 1.04.05 | ------- | РБГ ВЕ |
| 15. | буд. № 1 | Переобладнання колишнього приміщення для прапору в зал засідань | 3 | до 1.02.05 | ------- | РБГ ВЕ |
| 16. | буд. № 28 | Ремонт центрального входу учбового корпусу із заміною дерев’яних дверей на металопластикові. | 40 | до 1.10.05 | ------- | РБГ ВЕ |
| 17. | Котельня | Демонтаж котлів Е-1/9-1Г | 2 | до 1.05.05 | ------- | підр. орг. |
| 18. | Територія містечка | Ремонт асфальтного покриття | 10 | до 1.06.05 | ------- | підр. орг. |
| 19. | Зовнішній паркан | Фарбування паркану містечка та автопарку | 4 | до 1.05.05 | ------- | РБГ ВЕ |
| 20. | Територія містечка | Обрізка та кронування дерев | 10 | до 1.05.05 | ------- | підр. орг. |
| 21. | Автопарк | Обладнання пункту мийки та чищення машин | 50 | до 1.05.05 | ------- |

підр. орг.

| кап. буд. |
| --- |
| РАЗОМ | 998 |

Примітка: передбачено використання позабюджетних коштів ВІТІ НТУУ "КПІ".

Начальник ВІТІ НТУУ "КПІ" А.І.Міночкін

Проректор АГР НТУУ "КПІ"                          М.В.Печеник

Головний бухгалтер НТУУ "КПІ"                   Л.Г.Субботіна

Головний інженер НТУУ "КПІ" П.В.Ковальов