Додаток 1

до наказу «Про затвердження плану

пріоритетних заходів КБІС на 2025 piк»

План пріоритетних заходів КБIС на 2025 piк

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Завдання | Очікувані результати / показники |  | Tepмiн виконання | Відповідальний за виконання |
| 1. | Розширення функціональних можливостей АС «Електронний кампус» | Оновлена та нова функціональність АС «Електронний кампус» згідно із поставленими завданнями |  | На постійній основі | Фіногенов О.Д. |
| 2. | Розроблення АС «Ядро» | Базова функціональність АС «Ядро» в якості компоненти зв’язування наявних в університеті автоматизованих систем в дослідницькій експлуатації |  | До  31.12.2025 року | Губський А.М., Фіногенов О.Д. |
| 3. | Розроблення авторизаційної системи «KPI-ID» | Система наскрізної авторизації для наявних в університеті сервісів та автоматизованих систем в дослідницькій експлуатації |  | До  31.12.2025 року | Губський А.М. |
| 4. | Розроблення АС «Інформаційна система єдиного щорічного наскрізного оцінювання» | Система єдиного щорічного наскрізного оцінювання діяльності працівників та структурних підрозділів університету в дослідницькій експлуатації |  | До  30.05.2025 року | Фіногенов О.Д., М’яч Д.О. |
| 5. | Удосконалення дизайну порталу КПІ iм. Ігоря Сікорського відповідно до вимог брендбуку КПІ та покращення користувацького інтерфейсу | Сучасний дизайн порталу з відповідністю вимогам корпоративного брендбуку, інформативність порталу та зручність навігації |  | На постійній ocнові | Цуріна Н.О. |
| 6. | Розроблення системи підтримки універсального сайту кафедр/факультетів «Мультисайт» | Система підтримки універсального сайту кафедр/факультетів «Мультисайт» в дослідницькій експлуатації |  | До 31.12.2025 року | Ковтунець О.В., Рибак С.М. |
| 7. | Роботи з отримання охоронних документів права інтелектуальної власності на ПЗ, що розробляеться КБIС | Отримання охоронних документів, що підтверджують права інтелектуальної власності на розроблювані КБІС автоматизовані системи, зокрема на AC «Електронний кампус» |  | До 31.12.2025 року | Хавіна А.С. |
| 8. | Розробка нормативної документації щодо впорядкування pобіт над АС в КПІ | Положення та інструкції щодо порядку розробки, тестового (дослідницького) впровадження, постановки на облік, супроводження та виведення з експлуатації АС |  | Протягом року | Хавіна А.С., Пушко А.В. |
| 9. | Інтеграція КБІС в освітній процес університету як майданчика для проходження практики здобувачів вищої освіти, підготовки кваліфікаційних робіт, створення стартапів в ІТ-сфері | Залучення студентів та аспірантів університету до опрацювання термінових та довготривалих завдань, співпраця із кафедрами університету в дипломному проєктуванні бакалаврів та магістрів, запрошення перспективних cтудентів та аспірантів на вільні посади в КБIС |  | На постійній основі | Ковтунець О.В., Губський А.М., Бабич Б.Б., Фіногенов О.Д. |
| 10. | Забезпечення поточної діяльності |  |  |  |  |
| 10.1 | Підтримка безперебійної роботи АС «Електронний кампус» | Забезпечення функціонування АС «Електронний кампус» з часом доступності cеpвiciв ~100% |  | На постійній основі | Ромашкевич Я.О. |
| 10.2 | Інформаційний та технічний супровід інформаційних систем в зоні відповідальності КБІС | Забезпечення працездатності систем АС «Деканат», АС «Мегаполіс», АС «Персонал ЗВО», АС бухгалтерського обліку та оперативне інформування користувачів |  | На постійній ocнові | Пацьола Б.В. |
| 10.3 | Підтримка в належному стані комп’ютерних класів КБІС | Належне функціонування обладнання для забезпечення навчального процесу, проведення навчальних занять онлайн/офлайн, НМТ, ЄДКІ, ЄВІ/ЄФВВ, інших іспитів, комплексного моніторингу якості освіти |  | На постійній ocнові | Бабіна Т.В. |
| 10.4 | Підтримка в належному стані інтернет-мережі КБІС | Належне функціонування інтернет-мережі в приміщеннях КБІС |  | На постійній ocнові | Бабич Б.Б., Самойленко В.А. |
| 10.5 | Супроводження Дата-центру університету та компонентів хмарного дата-центру | Належне функціонування pecypciв ЄIC університету на обладнанні Дата-центру університету та на компонентах хмарного дата-центру |  | На постійній ocнові | Бабич Б.Б., Самойленко В.А. |
| 11. | Проведення попередніх підготовчих робіт |  |  |  |  |
| 11.1 | Формування заходів щодо створення системи онлайн-підписування договорів «KPI-SIGN» | Проєкт системи створення та підписування договорів на навчання за допомогою накладання кваліфікованого електронного підпису в дослідницькій експлуатації |  | До  31.12.2025 року | Ковтунець О.В., Губський А.М. |
| 11.2 | Формування заходів щодо створення корпоративного мобільного додатку для студентів та працівників | Проєкт корпоративного мобільного додатку для студентів та працівників з широким функціоналом |  | Протягом року | Ковтунець О.В.  Губський А.М. |

Перший проректор Михайло БЕЗУГЛИЙ